| CÔNG TY CỔ PHẦN VCOMM VIỆT NAM Số: 02/KH-VCOMM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

Xây dựng và vận hành nền tảng công nghệ Sàn thương mại điện tử VComm giai đoạn 2027 - 2036

CÔNG TY CỔ PHẦN VCOMM VIỆT NAM

KHỐI CÔNG NGHỆ

Tài liệu tham chiếu: Đề án Tổng thể VComm giai đoạn 2027 - 2036 (số 01/KH-VCOMM).

PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC TIÊU

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội;

- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ điện tử;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VComm Việt Nam về định hướng phát triển giai đoạn 2027 - 2036.

2. Mục tiêu của Khối Công nghệ

Xây dựng và vận hành nền tảng thương mại điện tử hợp kênh đạt chuẩn doanh nghiệp lớn, bảo đảm độ sẵn sàng tối thiểu 99,99%, năng lực xử lý đỉnh 50.000 giao dịch mỗi giây và độ trễ phản hồi dưới 200 mili giây. Hệ thống vận hành ổn định trong điều kiện mạng không ổn định tại các điểm bán ở vùng sâu, vùng xa và mở rộng theo chiều ngang khi số lượng Trạm Hub và người dùng tăng nhanh.

3. Phạm vi và nguyên tắc thực hiện

- Kiến trúc vi dịch vụ hướng sự kiện, phân tách nghiệp vụ thành các dịch vụ độc lập có thể triển khai và mở rộng riêng biệt;

- Tính phân tán cao, không có điểm lỗi đơn lẻ; các thành phần đều có cơ chế dự phòng và tự phục hồi;

- Bảo mật theo chiều sâu, áp dụng nhiều lớp kiểm soát từ thiết bị, đường truyền đến dữ liệu;

- Trải nghiệm một chạm cho người dùng thiết bị di động và tại quầy thu ngân.

PHẦN II. NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI PHỤ TRÁCH

1. Kiến trúc tổng thể năm tầng

- Tầng trình diễn: ứng dụng di động khách hàng, cổng web, ứng dụng nhỏ trên Zalo cho trải nghiệm một chạm và giao diện phần mềm VComm iPOS chuyên dụng cho màn hình cảm ứng tại quầy.

- Tầng cổng kết nối và bảo mật: cổng giao tiếp quản lý cân bằng tải và định tuyến động; tích hợp tường lửa bảo vệ ứng dụng web, cơ chế giới hạn tần suất gọi giao diện lập trình, phân quyền theo chuẩn bảo mật, cùng bộ nhận diện thiết bị phục vụ phòng chống gian lận.

- Tầng dịch vụ lõi: các dịch vụ độc lập gồm quản lý người dùng và đăng nhập một lần, danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng, động cơ mua chung, tồn kho thời gian thực, định vị cửa hàng và vùng địa lý, động cơ tích điểm, dịch vụ ký quỹ và thanh toán.

- Tầng hàng đợi và sự kiện: hạ tầng xử lý hàng chục nghìn sự kiện mỗi giây, bảo đảm đồng bộ dữ liệu giữa quầy bán lẻ và nền tảng trực tuyến theo thời gian thực; là nơi tích hợp cổng thanh toán, đối tác vận chuyển và cổng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

- Tầng dữ liệu và hạ tầng: cơ sở dữ liệu giao dịch theo chuẩn ACID, phần mở rộng xử lý dữ liệu định vị không gian, cụm bộ nhớ đệm và khóa phân tán, hệ thống lưu trữ đối tượng cho hình ảnh sản phẩm và chứng từ.

2. Các giải pháp kỹ thuật đặc thù cho mô hình O2O

- Khóa phân tán chống bán vượt tồn: khóa tạm thời lượng hàng tồn trong 15 phút khi người dùng mở nhóm mua chung hoặc thanh toán, tự động giải phóng khi hết hạn, ngăn chặn triệt để tình trạng bán vượt tồn giữa quầy và sàn trực tuyến.

- Phân vùng kho thông minh: hệ thống tự động chia tồn kho của mỗi cửa hàng thành hạn mức bán trực tiếp tại quầy và hạn mức dành riêng cho đơn trực tuyến hoặc đơn nhận tại trạm.

- Chế độ ngoại tuyến thực sự: máy bán hàng lưu dữ liệu hóa đơn và biến động kho vào cơ sở dữ liệu cục bộ khi mất mạng, ký số để ngăn chỉnh sửa, tự động đẩy giao dịch lên máy chủ đối chiếu và kích hoạt xuất hóa đơn điện tử khi có mạng trở lại.

- Mã QR động hai trong một: mã làm mới mỗi 60 giây theo chuẩn mật khẩu dùng một lần dựa trên thời gian, tích hợp đồng thời định danh hội viên và lệnh thanh toán có chữ ký bảo mật.

3. Hệ thống tích điểm liên minh và trải nghiệm một chạm

- Hồ sơ định danh duy nhất: toàn bộ hành vi mua sắm trực tuyến và tại quầy quy về một mã định danh gắn với số điện thoại khách hàng.

- Tích lũy chéo kênh: đơn trực tuyến hoặc gom nhóm mua chung được tích điểm; số điểm này dùng để trừ trực tiếp vào hóa đơn khi mua tại quầy.

- Chống gian lận ưu đãi: kết hợp nhận diện thiết bị để phát hiện và vô hiệu hóa các trường hợp tạo nhiều tài khoản trên cùng một điện thoại nhằm săn ưu đãi hoặc trục lợi điểm tích lũy.

4. Phân hệ VComm iPOS

- Bán hàng tại quầy: lập hóa đơn, quản lý ca bán hàng, tích điểm V-Xu.

- Nhập hàng F2B2B: đặt hàng nhà máy, gom đơn khu vực, theo dõi tồn kho.

- Báo cáo lợi nhuận: hợp nhất dữ liệu bán lẻ và dữ liệu nhập hàng, tính lợi nhuận gộp thời gian thực.

- Kế toán - Thuế: lập sổ sách, tính thuế, xuất báo cáo nộp cơ quan Thuế.

- Quản lý đơn O2O: xác nhận nhận hàng, đổi trả tức thì, xử lý hàng quá hạn.

5. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành

- Trợ lý cho chủ điểm bán: hỗ trợ tự động gợi ý đặt hàng sỉ, dự báo nhu cầu tiêu dùng cục bộ và cảnh báo hàng sắp hết hạn.

- Thuật toán điều phối logistics: tự động gom chuyến và rút ngắn tuyến đường giao nhận hàng từ xưởng về các Trạm Hub chặng cuối.

- Động cơ gợi ý sản phẩm cá nhân hóa: tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng dựa trên hành vi mua chung và lịch sử tiêu dùng của từng khách hàng.

6. An toàn thông tin và bảo mật

- Động cơ chống gian lận: theo dõi địa chỉ vật lý của thiết bị, số nhận diện thiết bị và định vị để ngăn chặn việc tạo tài khoản ảo trục lợi khuyến mại hoặc tạo nhóm mua chung ảo.

- Tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân: áp dụng nghiêm ngặt các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; mã hóa dữ liệu người dùng từ đầu đến cuối.

- Kế hoạch sao lưu và ứng cứu sự cố: sao lưu tự động hằng giờ và hệ thống dự phòng thảm họa đa vùng, bảo đảm khả năng phục hồi nhanh khi xảy ra sự cố.

PHẦN III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công nghệ trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Quý I năm 2027 | Hoàn thiện Ứng dụng VComm phiên bản 1.0, 4 Cổng thông tin (Nhà cung cấp/Nhà máy, KOC, Kinh doanh, Chủ trạm iPOS) và hệ thống chia hoa hồng tự động; đăng ký Sàn thương mại điện tử với Bộ Công Thương; tích hợp cơ chế tự động khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn. |
| Giai đoạn 2 | Quý II năm 2027 | Rút ngắn quy trình kho Dropship và đóng gói dưới 36 giờ; kiểm thử chịu tải cho các phiên Livestream quy mô lớn; hoàn thiện chế độ ngoại tuyến thực sự cho máy bán hàng tại quầy. |
| Giai đoạn 3 | Quý III năm 2027 | Mở rộng hạ tầng chịu tải lớn cho chiến dịch Ra mắt Quy mô lớn; nâng cấp động cơ gợi ý sản phẩm và động cơ chống gian lận. |
| Giai đoạn 4 | Quý IV năm 2027 | Ổn định hệ thống, hoàn thiện báo cáo vận hành tự động; chuẩn bị nền tảng dữ liệu lớn cho năm 2028. |
| Giai đoạn 2028 - 2031 | 2028 - 2031 | Nâng cấp nền tảng dữ liệu lớn, mở rộng giao diện lập trình kết nối dịch vụ tài chính nhúng; ra mắt Trợ lý Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Livestream và Trí tuệ nhân tạo Dự báo Tồn kho. |
| Giai đoạn 2032 - 2036 | 2032 - 2036 | Khai thác dữ liệu bán lẻ và dịch vụ dữ liệu; hoàn thiện hạ tầng phục vụ niêm yết. |

PHẦN IV. NHU CẦU NHÂN SỰ VÀ NGÂN SÁCH

1. Cơ cấu nhân sự

| Nhóm chuyên môn | Nhiệm vụ chính | Quy mô dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Phát triển ứng dụng | Xây dựng Ứng dụng khách hàng, cổng web và ứng dụng nhỏ trên Zalo | 05 - 08 kỹ sư |
| Phát triển VComm iPOS | Xây dựng phần mềm bán hàng tại quầy, chế độ ngoại tuyến và kết nối hóa đơn điện tử | 04 - 06 kỹ sư |
| Nền tảng và hạ tầng | Vận hành vi dịch vụ, hàng đợi sự kiện, cơ sở dữ liệu và bảo mật | 03 - 05 kỹ sư |
| Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | Xây dựng động cơ gợi ý, dự báo tồn kho và thuật toán điều phối logistics | 02 - 04 kỹ sư |

Trong giai đoạn xây dựng, Khối Công nghệ duy trì đội ngũ nòng cốt và thuê thêm đội outsource cho các hạng mục có thời hạn ngắn, bảo đảm tiến độ ra mắt mà không làm phình bộ máy.

2. Ngân sách

- Công nghệ và Nền tảng chiếm 25% tổng vốn đầu tư năm đầu tiên, dùng cho phát triển Ứng dụng, 4 Cổng thông tin, hệ thống chia hoa hồng tự động và hạ tầng máy chủ, điện toán đám mây.

- Từ năm 2028, một phần ngân sách trợ giá được chuyển sang đầu tư công cụ trí tuệ nhân tạo và nâng cấp nền tảng dữ liệu lớn.

PHẦN V. CHỈ SỐ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

| Chỉ số | Mục tiêu | Tần suất |
| --- | --- | --- |
| Độ sẵn sàng hệ thống | Tối thiểu 99,99% | Hằng ngày |
| Độ trễ phản hồi trung bình | Dưới 200 mili giây | Hằng ngày |
| Năng lực xử lý đỉnh | 50.000 giao dịch mỗi giây | Theo đợt kiểm thử chịu tải |
| Tỷ lệ giao dịch ngoại tuyến đồng bộ thành công | Trên 99% | Hằng tuần |
| Số sự cố bảo mật nghiêm trọng | 0 | Hằng tháng |
| Tiến độ phát hành tính năng | Đúng kế hoạch từng giai đoạn | Hằng quý |

PHẦN VI. PHỐI HỢP LIÊN KHỐI

- Với Khối Kinh doanh: cung cấp công cụ Cổng Người bán, công cụ đồng bộ danh mục sản phẩm và hệ thống chia hoa hồng tự động.

- Với Khối Logistics và O2O: bảo đảm hệ thống định vị Trạm Hub, định tuyến giao nhận và đối soát vận hành thông suốt.

- Với Khối Tài chính - Kế toán: kết nối cổng thanh toán, cơ chế tách dòng tiền tự động, ký quỹ và xuất hóa đơn điện tử.

- Với Khối Pháp chế - Tuân thủ: hoàn thiện hồ sơ đăng ký Sàn thương mại điện tử và tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Với Khối Marketing và Đội KOC: cung cấp công cụ tạo đường liên kết giới thiệu, cổng Affiliate và hệ thống đo lường hiệu quả kênh.

PHẦN VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Khối Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này; định kỳ báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tiến độ và hiệu năng vận hành hệ thống.

Khối Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần VComm Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án này./.

| Nơi nhận: - Hội đồng Quản trị (để báo cáo); - Ban Tổng Giám đốc (để chỉ đạo); - Các Khối, Phòng, Ban thuộc Công ty; - Lưu: VT, DA. | TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
| --- | --- |